ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · ДЛЯ ОЦЕНКИ

MVP сервиса обработки документов и формирования Excel

Сценарий «18233 ЛЮ 626 ТМЛ»

Статус: версия для оценки стоимости и срока  ·  Дата: 28 августа 2026 г.

Граница оценки. В расчёт входит только сценарий «18233 ЛЮ 626 ТМЛ»: комплект 626-1 — основной, комплект 626-2 — контрольный. Другие поставщики, форматы и будущие модули в эту оценку не входят.

# 1. Цель

Создать закрытый внутренний веб-сервис, который принимает три Excel-файла поставщика установленной структуры, переносит и сверяет данные, позволяет специалисту заполнить недостающие значения и формирует три готовых редактируемых Excel-файла по переданным примерам.

# 2. Входные и выходные файлы

Основной входной комплект 626-1:

- 626-1-YS-RMB-EXW-INVOICE.XLSX — Invoice;

- 626-1-YS-RMB-EXW-PL.XLSX — Packing List;

- 626-1-YS-RMB-EXW-Specification.xls — Specification.

Комплект 626-2 с теми же тремя типами файлов используется для проверки, что решение не привязано к данным 626-1.

Результат обработки одного комплекта:

- «<номер> ИНВОЙС <часть>.xlsx»;

- «<номер> ПАКИНГ <часть>.xlsx»;

- «<номер> <часть> СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЦВЕТАМИ.xlsx».

# 3. Сценарий работы

- Пользователь открывает закрытую веб-страницу и входит по логину и паролю. Разделение на роли не требуется.

- Для одной поставки пользователь загружает три файла: Invoice, Packing List и Specification.

- Сервис считывает файлы, сопоставляет позиции и выполняет проверки, указанные в разделе 4.

- На экране проверки сервис показывает собранные данные, пустые значения и расхождения.

- Пользователь исправляет спорные значения и вручную заполняет недостающие поля.

- После подтверждения сервис формирует и выдаёт три Excel-файла.

# 4. Правила обработки и проверки

- Поддерживаются только переданные структуры 626-1 и 626-2. Универсальная обработка произвольных таблиц не требуется.

- Товарные позиции сопоставляются по нормализованному артикулу/модели: допускается убрать лишние пробелы и учесть разный регистр. Исходное значение сохраняется для вывода.

- Детальные строки Specification, включая данные по рулонам, сохраняются. Для сводных документов показатели суммируются по артикулу/модели.

- Invoice сверяется со Specification по артикулу/модели, количеству рулонов, метрам, ширине, площади, цене и сумме.

- Packing List сверяется с агрегированным Specification по группам дизайна и итоговым значениям: рулоны, метры, площадь, вес нетто и брутто.

- Одинаковые поля шапок сверяются между файлами, если они присутствуют более чем в одном источнике.

- Сервис подсвечивает несовпадающие значения, пустые обязательные поля и позиции без пары. Спорные значения автоматически не заменяются.

- Площадь, сумма и другие однозначно рассчитываемые показатели вычисляются по логике переданных готовых примеров.

# 5. Ручное заполнение

До выгрузки пользователь должен иметь возможность заполнить или исправить значения, необходимые для готовых файлов: номер и дату контракта; номер и дату инвойса; данные покупателя и продавца; производителя; условия оплаты и поставки; срок поставки; адрес склада; русское описание и таможенный код, если их нет в исходниках.

Для MVP достаточно обычных полей формы и редактируемых значений в таблице проверки. Воспроизводить интерфейс Excel в браузере, создавать справочники и автоматически определять отсутствующие сведения не требуется.

# 6. Требования к итоговым Excel-файлам

- Состав листов, порядок видимых колонок и расположение данных соответствуют готовым файлам из папки «Декларанту».

- Все собранные, рассчитанные и введённые вручную значения попадают в нужные поля.

- Файлы имеют формат XLSX, открываются и редактируются в Excel, не содержат битых ссылок и ошибок вида #REF!.

- Точное визуальное копирование каждой ячейки, формул и параметров печати в MVP не требуется. Готовые файлы используются как эталон структуры и данных.

# 7. Критерии приёмки

- Комплект 626-1 обрабатывается корректно; сервис формирует 13 сводных товарных позиций, а итоги совпадают с переданными готовыми файлами с учётом их округления.

- Тот же алгоритм обрабатывает 626-2 и формирует 17 сводных товарных позиций без жёсткой привязки к артикулам, значениям и номерам строк 626-1.

- Если в копии исходного файла изменить проверяемое значение, сервис показывает соответствующее расхождение до выгрузки.

- Значения, введённые пользователем на экране проверки, попадают в итоговые файлы.

- Три итоговых файла открываются в Excel, редактируются и не содержат битых ссылок.

# 8. Не входит в MVP

- обработка Beijing Goldluck, MORA и любых других поставщиков;

- базы сертификатов, деклараций соответствия и иные разрешительные документы;

- PDF, сканы, фотографии и OCR;

- универсальный парсер произвольных файлов;

- автоматический подбор кода ТН ВЭД, перевод, смысловое или AI-сопоставление товаров;

- формирование таможенной декларации или XML и интеграции с «Альтой», ФТС, Росаккредитацией и другими системами;

- обработка CMR, договоров, страховых документов, подписей и печатей;

- боты, публичный сайт, платежи, подписки, роли, история обработок и полноценная админ-панель;

- браузерный Excel-редактор, совместное редактирование и сложная серверная инфраструктура.

# 9. Что требуется от разработчика

Предоставить стоимость и срок реализации только описанного MVP. В оценку включить рабочую тестовую веб-версию. Платный хостинг, сторонние сервисы и последующую поддержку, если они необходимы, указать отдельно. Технологический стек — на усмотрение разработчика.